新乡市农牧局

第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会

特装展位设计布展公告

由河南省政府、农业农村部主办，农业农村部农产品加工局、河南省农业厅、驻马店市政府承办的“第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会”将于2018年9月6日—8日在驻马店市会展中心举行。按照《河南省人民政府办公厅关于印发第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会河南省筹备工作方案的通知》（豫政办明电〔2018〕74号）要求，大会组委会分配新乡市综合特装展位1个。为做好新乡市特装展位的设计布展工作，根据有关规定，现发布设计布展公告如下：

一、展台安装地点

驻马店市会展中心二楼“特2”展位，面积42㎡。

二、布展时间

展台布展日期为2018年9月2日至9月4日下午18：00前；展示日期为2018年9月6日-8日；撤展日期为2018年9月8日下午（按主办方规定时间）。

三、展位设计

在熟悉理解新乡市参展背景资料基础上，布展承包方根据项目特点和展位实际，制定具有吸引力的布展执行方案，通过有效的视觉效果和创新设计吸引目光，配合声光电等现代传媒技术，集中展示我市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，牢固树立新发展理念，围绕乡村振兴战略，深入推进农业供给侧结构性改革，坚持质量兴农、绿色兴农、依法兴农，转变发展方式，强化科技支撑，加快建设现代农业，助力农业产业扶贫。提高我市农业发展质量效益和竞争力，展示我市农产品加工能力，彰显城市形象。

四、工程项目

1.展位地面采用钢架发光玻璃地台。

2.展位主体结构整体为木质钢架结构，防火材料饰面，辅助灯箱和高清灯片，内部钢架采用国标方钢。

3.门楣标题采用LED发光字，突出展示“中国·新乡”、“中国第一麦”。

4.展位安装LED显示屏（根据展板面积大小来进行设计安装，最小不能小于1.5m×2m）一套、高音质音响一套。

5.展位展示墙根据设计总方案，设置灯箱、彩色喷绘图片若干，展示豫北明珠、全国文明城市、全国卫生城市等城市名片。突出展示我市现代农业发展显著成就。

6.展位展示墙前布设展台，根据总体设计方案制作木结构展台，集中展示我市特色农产品和加工产品。

7.提供洽谈桌椅（一桌四椅）两套。

8.展位前摆置高度1m以上绿植。

五、其他事项

1.投标单位根据以上基本要求，须提供总体设计效果图和工程预算报价清单。

2.新乡市农牧局组织不少于5人的专家小组，现场对各投标单位设计效果图和工程预算报价清单进行对比分析，筛选出最佳设计方案，报局党组研究确定成交中标单位。

3.筛选确定成交单位后，双方签订设计布展协议，对双方的责任和义务进行全面明确。

4.成交中标单位的设计效果图可根据用户单位需要随时进行设计调整。

5.中标供应商于2018年9月2日---2018年9月4日前负责保质保量完成展台搭建安装（河南驻马店市会展中心二楼展厅），并要通过招标方验收。

6.中标供应商负责包工、包料、 制作、安装、布展、撤展；

7.中标供应商负责办理施工出入证手续及特装押金，严格按照最终确定的设计图纸及项目单所列项目进行施工。施工过程中要严格按照规程进行认真操作，发生安全事故后果自负。

8.展会其间，中标供应商应对展台精心进行维护，发现问题应及时解决。展会结束后，负责按展馆相关规定进行拆展。

9.中标供应商应保证展台制作符合安全及场馆消防要求，制作材料及电器线路符合有关防火规定，确保消防安全。

10.投标单位报名时间：即日起截止到2018年8月14日下午18：00。联系电话：0373－2851044，18530229761。

附件：新乡市参加第二十一届中国农产品加工业投资贸易洽谈会特装综合展位具体位置图

2018年8月8日